技术方案 / PHASE 1

# 通用审批流微服务

第一阶段：轻量级可用版本（MVP）技术方案

文档版本：V0.1

文档状态：方案草案 / 可用于立项评审

编制日期：2026-08-15

目标读者：产品负责人、技术负责人、架构师、研发与测试团队

建议周期：10-12 周，按团队规模可调整

核心建议  第一阶段采用“一个审批核心服务 + 一个 API 网关 + 一个关系型数据库”的轻量部署。DDD 用于守住代码边界，Dubbo Triple 用于服务契约，Flowable 用于流程状态机；不在首期引入 Kubernetes、OpenSearch、Seata、复杂脚本平台或多个细粒度微服务。

# 文档目录

| 章节 | 评审重点 |
| --- | --- |
| 1-4 | 为什么这样做、首期是否足够轻、部署边界是否合理 |
| 5-10 | 领域模型、流程行为、接口契约和数据一致性是否完整 |
| 11-14 | 安全、运维、技术栈和质量保障是否达到可上线要求 |
| 15-18 | 计划、验收、风险和演进路径是否可执行 |

完整章节：1. 执行摘要与架构决策；2. 背景、目标与成功标准；3. 第一阶段范围；4. 总体架构；5. DDD 领域设计；6. 核心业务流程；7. 功能需求；8. API 与集成设计；9. 规则与自动化；10. 数据模型与一致性；11. 安全与多租户；12. 可观测性与运维；13. 技术选型与工程规范；14. 测试策略；15. 实施计划；16. 验收标准；17. 风险与应对；18. 后续演进；附录 A-C：接口示例、状态模型、参考资料

# 1. 执行摘要与架构决策

本项目建设一个面向多业务系统的通用审批服务。外部系统可以通过 API 发起、查询和管理审批；业务管理员可以配置流程模板、表单和规则；审批人员通过统一工作台处理待办。第一阶段优先验证通用性、稳定性和接入体验，而不是一次性建设完整 BPM 平台。

## 1.1 已确定的关键决策

| 决策项 | 第一阶段选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 部署形态 | approval-gateway + approval-center | 保持轻量；核心服务内部按 DDD 模块化，达到拆分条件后再独立部署 |
| 内部通信 | Dubbo 3.x Triple | 满足 Java RPC、HTTP/2 和未来多语言扩展；服务契约与领域实现分离 |
| 外部接口 | REST/JSON + OpenAPI + Webhook | 降低业务系统接入门槛，不要求外部系统使用 Dubbo |
| 流程引擎 | Flowable，封装为基础设施适配器 | 复用 BPMN/任务/定时器能力，避免首期自研流程状态机 |
| 规则 | CEL + 审批矩阵；复杂脚本延期 | 覆盖大多数路由和自动审批，同时控制安全风险 |
| 数据 | PostgreSQL 或 MySQL 单库起步 | 审批是长事务，采用本地事务、审计日志和 Outbox，而不是全局 2PC |
| AI | 预留接口；首期可选摘要试点 | AI 不进入最终确定性决策链，不阻塞 MVP 上线 |

架构边界  DDD 限界上下文不等于微服务。第一阶段先在一个核心服务中实现清晰模块边界，只有出现独立扩容、故障隔离、团队所有权或发布节奏需求时才拆分。

# 2. 背景、目标与成功标准

## 2.1 建设背景

企业中的采购、费用、合同、权限、发布、数据申请等场景都需要审批。若每个业务系统自行实现，会重复建设审批状态、组织解析、通知、审计和超时处理，并形成互不兼容的数据与接口。本项目通过独立审批平台沉淀这些共性能力。

## 2.2 第一阶段业务目标

- 外部系统能够在 1-2 个工作日内完成 API 接入和联调。

- 管理员能够创建并发布通用审批模板、动态表单和条件规则。

- 审批人能够处理待办、已办、同意、拒绝、转交和撤回等核心动作。

- 系统能够可靠记录每一次状态变化，并将结果回调给外部系统。

- 架构支持后续拆分微服务、接入 MQ、增强 AI 和企业身份体系，不需要推翻重做。

## 2.3 建议量化指标

| 指标 | 第一阶段目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| API 可用性 | 月度不低于 99.9%（单区域） | 网关与核心接口 SLI |
| 启动审批延迟 | P95 < 500 ms，不含外部组织接口 | 链路指标 |
| 审批动作延迟 | P95 < 300 ms | 任务完成接口指标 |
| 幂等正确性 | 重复请求不产生重复实例/重复审批 | 自动化与故障注入测试 |
| Webhook 交付 | 最终成功率 ≥ 99.9%，支持重试和重放 | 投递审计表 |
| 审计完整性 | 所有管理与审批动作 100% 留痕 | 审计核对测试 |

# 3. 第一阶段范围

## 3.1 范围内

- 多租户基础隔离、应用凭证、用户/角色/部门适配。

- 流程模板草稿、校验、发布和不可变版本。

- JSON Schema 动态表单、字段校验和节点级只读/可见控制。

- 串行、并行、条件分支、或签/会签、抄送、超时提醒。

- 发起、查询、同意、拒绝、撤回、转交、终止和审批意见。

- 待办、已办、我发起的审批和管理端实例查询。

- CEL 条件、审批矩阵和低风险确定性自动审批。

- REST API、Dubbo API、Webhook、签名、幂等、重试和审计。

- 基础监控、结构化日志、Trace、健康检查和备份恢复方案。

## 3.2 明确不在第一阶段

| 延期能力 | 原因 / 后续入口 |
| --- | --- |
| 流程实例跨版本迁移 | 实现复杂且风险高；首期保证旧实例继续使用旧版本 |
| 任意 Java/Groovy/Python 脚本 | 存在远程代码执行风险；后续建设独立 Sandbox Runner |
| 流程挖掘与高级 BI | 首期保留事件和指标，第二阶段接入 OpenSearch/分析平台 |
| 跨区域双活与单元化 | 先完成单区域高可用，达到规模阈值后演进 |
| 完整低代码页面搭建器 | 首期支持基础表单配置，不建设通用低代码平台 |
| AI 自动做高风险最终决定 | 首期 AI 仅做辅助，自动审批必须由确定性规则控制 |

# 4. 总体架构

## 4.1 逻辑架构

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | approval-gateway | REST API、OAuth2/API Key、租户识别、限流、OpenAPI、管理页面 BFF |
| 应用层 | approval-center.application | 用例编排、事务边界、命令/查询、权限校验、DTO 转换 |
| 领域层 | definition/runtime/task/rule/audit | 聚合、领域服务、领域事件和业务不变量 |
| 基础设施层 | Flowable Adapter / Persistence / Webhook | 流程引擎、数据库、Outbox、组织适配、外部回调 |
| 异步执行 | worker profile（可同进程或独立） | Webhook、通知、超时扫描、Outbox 发布和失败重试 |

## 4.2 第一阶段部署拓扑

最小生产拓扑  2 个无状态应用实例组（gateway、center）+ 1 个主备数据库。Redis、对象存储和 MQ 按场景启用；开发环境可用 Docker Compose 单机运行。

External Systems / Admin UI
              |
      REST / OpenAPI / Webhook
              v
      +-------------------+
      | approval-gateway  |
      +-------------------+
              | Dubbo Triple
              v
      +-------------------+
      | approval-center   |
      | DDD modules       |
      | Flowable adapter  |
      | outbox + worker   |
      +-------------------+
          |        |       \
      PostgreSQL  Redis*   Object Storage*

* optional in the smallest deployment

## 4.3 调用与事件原则

- 需要即时结果的命令使用同步调用；跨系统通知、审计派生和报表更新使用异步事件。

- approval-gateway 不包含审批业务规则，只处理协议、安全和请求上下文。

- 流程引擎不是领域模型；Flowable ID 仅保存在适配映射中，不作为公共 API 主标识。

- 所有外部副作用在本地事务提交后执行，失败可以重试，不回滚已完成的人工审批事实。

# 5. DDD 领域设计

## 5.1 限界上下文

| 上下文 | 职责 | 核心聚合 / 实体 |
| --- | --- | --- |
| Definition | 模板、流程定义、表单、版本、发布 | ApprovalTemplate、ProcessDefinition、FormSchema |
| Runtime | 创建与推进审批实例、维护业务状态 | ApprovalInstance、ExecutionSnapshot |
| Task | 待办分配、认领、转交、完成、会签统计 | ApprovalTask、Delegation |
| Decision | 条件路由、审批矩阵、自动审批 | RuleSet、DecisionTable、DecisionResult |
| Identity Adapter | 解析用户、部门、角色、直属主管 | PrincipalRef、GroupRef、ResolverPolicy |
| Integration | 应用、Webhook、业务回调 | ClientApplication、WebhookSubscription、Delivery |
| Audit | 不可变动作记录与证据 | AuditRecord、EvidenceRef |

## 5.2 聚合边界与不变量

- ApprovalInstance 是审批运行事实的聚合根；同一 externalBusinessKey 在租户和应用范围内唯一。

- ApprovalTask 独立聚合，使用 optimisticVersion 防止多人并发完成同一任务。

- 已发布 ProcessDefinition 不允许原地修改；任何变更产生新版本。

- 实例启动时固定 definitionVersion、formVersion、ruleVersion 和关键变量快照。

- 审批动作必须同时写入业务状态、动作记录与 Outbox，三者处于同一本地事务。

- 任何自动审批必须记录命中的规则、输入摘要、规则版本和结果。

## 5.3 模块目录建议

approval-center
├─ interfaces       # Dubbo、管理 REST、消息消费者
├─ application      # command、query、use case、DTO
├─ domain
│  ├─ definition
│  ├─ runtime
│  ├─ task
│  ├─ decision
│  ├─ integration
│  └─ audit
└─ infrastructure   # persistence、flowable、outbox、identity、webhook

# 6. 核心业务流程

## 6.1 模板发布

- 管理员创建模板草稿并配置表单、流程节点、审批人解析策略和规则。

- 系统执行静态校验：入口/出口、不可达节点、循环、审批人为空、表达式类型和变量依赖。

- 管理员在测试模式下使用样例数据模拟路径，并查看命中规则和预期审批人。

- 发布后生成不可变版本；新实例使用新版本，存量实例保持原版本。

## 6.2 发起审批

- 网关鉴权、识别 tenantId/applicationId，并校验 Idempotency-Key。

- 核心服务读取已发布定义，校验表单和业务变量。

- 创建 ApprovalInstance 和初始审计记录，启动 Flowable 实例。

- 解析首批审批人并创建任务；若规则自动通过，则记录决策并继续推进。

- 同一事务写入 Outbox；提交后异步发送通知和审批已创建 Webhook。

## 6.3 处理审批任务

- 校验当前用户是否为处理人、候选人或有效委托人。

- 校验任务版本和状态，防止重复点击、并发提交和越权操作。

- 执行同意/拒绝/转交等领域命令，保存意见和附件引用。

- 更新会签统计并决定是否推进、等待或结束流程。

- 提交事务后异步通知下一审批人和外部业务系统。

## 6.4 Webhook 交付

Webhook 事件由 Outbox 驱动。每次投递生成 deliveryId，使用 HMAC 签名，携带事件 ID、事件时间、租户、业务键和审批快照。失败按指数退避重试，超过阈值进入失败队列，管理员可以查询并重放。接收方必须按 eventId 幂等。

# 7. 功能需求

## 7.1 流程模板与表单

| 能力 | 首期行为 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 模板生命周期 | 草稿、校验、发布、停用、复制、版本查看 | P0 |
| 节点 | 开始、人工审批、自动规则、并行/排他网关、抄送、结束 | P0 |
| 审批人 | 指定用户、角色、部门负责人、直属主管、表单字段 | P0 |
| 会签 | 全部通过、任一通过、比例通过；失败策略可配置 | P0 |
| 动态表单 | JSON Schema + UI Schema、校验、附件、字段权限 | P0 |
| 模拟 | 样例变量下的路径、规则和审批人预览 | P1 |

## 7.2 审批实例与任务

| 能力 | 首期行为 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 实例 | 创建、详情、时间线、撤回、终止、查询 | P0 |
| 任务 | 待办/已办、同意、拒绝、转交、审批意见 | P0 |
| 超时 | 提醒、升级到上级或指定角色；支持工作日历简版 | P1 |
| 抄送 | 创建抄送记录和通知，不参与流程推进 | P1 |
| 委托 | 按时间范围将任务委托给代理人 | P1 |
| 批量审批 | 仅对模板明确允许、低风险且相同动作的任务开放 | P1 |

## 7.3 管理与审计

- 租户、应用凭证、模板权限和操作员角色管理。

- 按实例 ID、业务键、发起人、状态、模板、时间范围查询。

- 流程时间线展示节点、处理人、动作、意见、时间、规则命中和回调结果。

- 敏感字段按角色脱敏；审计导出需要单独权限。

- 管理员修复动作需要双重确认、原因必填并产生高等级审计记录。

# 8. API 与集成设计

## 8.1 API 设计原则

- REST 资源命名稳定，公共接口采用 /v1 前缀；不暴露 Flowable 内部对象。

- 写接口必须接受 Idempotency-Key；响应包含 requestId、instanceId 和当前版本。

- 错误使用稳定业务错误码，不把 Java 异常、SQL 或内部堆栈返回客户端。

- 列表使用 cursor 分页；查询接口允许 eventual consistency 的字段必须明确说明。

- Dubbo DTO 位于独立 contract 模块，禁止引用领域实体和持久化对象。

## 8.2 首期公共接口

| Method | Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/approval-instances | 发起审批 |
| GET | /v1/approval-instances/{id} | 查询审批详情与当前状态 |
| GET | /v1/approval-instances | 按业务键、模板、状态等查询 |
| POST | /v1/approval-instances/{id}/withdraw | 发起人撤回 |
| POST | /v1/approval-instances/{id}/terminate | 管理员终止 |
| GET | /v1/tasks | 待办、已办查询 |
| POST | /v1/tasks/{id}/approve | 同意任务 |
| POST | /v1/tasks/{id}/reject | 拒绝任务 |
| POST | /v1/tasks/{id}/transfer | 转交任务 |
| POST | /v1/webhook-subscriptions | 创建事件订阅 |

## 8.3 事件类型

首期至少发布：approval.instance.created、approval.task.created、approval.task.completed、approval.instance.approved、approval.instance.rejected、approval.instance.withdrawn、approval.instance.terminated、webhook.delivery.failed。事件 Schema 必须版本化。

# 9. 规则与自动化

## 9.1 规则分层

| 层级 | 实现 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 条件表达式 | CEL | 金额、部门、风险等级、表单字段判断和简单数据转换 |
| 审批矩阵 | 结构化决策表 | 金额区间 × 部门 × 业务类型映射审批链 |
| 自动审批 | 确定性规则 + 白名单 | 低金额、低风险、可逆场景 |
| 复杂脚本 | 第一阶段不开放 | 后续独立沙箱，限制网络、CPU、内存和执行时间 |

## 9.2 自动审批安全门

- 模板必须显式开启自动审批，并配置适用金额、风险级别和业务类型。

- 规则执行只读取白名单变量；禁止访问数据库、网络、文件和系统环境。

- 决策输出必须是结构化结果，不允许表达式直接执行副作用。

- 记录 ruleId、ruleVersion、inputHash、result、reason 和 executionTime。

- 规则异常时默认转人工，不得默认通过。

## 9.3 AI 在第一阶段的边界

可选试点  提供 AiAssistPort，仅试点“审批材料摘要”或“缺失信息提示”。AI 输出必须经过 JSON Schema 校验，并展示为建议；AI 不直接改变审批状态。

为后续演进预留 ai_execution 表或审计扩展字段，记录模型、Prompt 版本、输入来源、输出、置信度和人工是否采纳。涉及财务付款、权限授予和合同签署等高风险场景，默认要求人工最终决定。

# 10. 数据模型与一致性

## 10.1 核心数据表

| 表 / 集合 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| approval_template | tenant_id, template_key, status | 模板逻辑身份 |
| process_definition | template_id, version, bpmn_xml, checksum | 不可变发布版本 |
| form_schema | template_id, version, json_schema, ui_schema | 不可变表单版本 |
| approval_instance | id, business_key, status, definition_version, lock_version | 审批当前状态 |
| approval_task | id, instance_id, assignee, status, lock_version | 任务当前状态 |
| approval_action | instance_id, task_id, actor, action, comment | 不可变动作时间线 |
| decision_record | rule_id, rule_version, input_hash, result | 规则决策证据 |
| outbox_event | event_id, aggregate_id, type, payload, publish_status | 可靠事件发布 |
| webhook_delivery | event_id, endpoint, attempt, status, next_retry_at | 回调投递记录 |
| idempotency_record | tenant_id, application_id, key, response_ref | 写请求防重 |

## 10.2 一致性策略

- 审批是持续数小时或数月的长流程，不使用数据库全局事务锁住全过程。

- 单次业务动作使用本地 ACID：实例/任务状态、动作记录和 Outbox 原子提交。

- Outbox 发布器至少一次投递；消费者和 Webhook 接收方按 eventId 幂等。

- 任务完成采用乐观锁和状态前置条件，例如仅 PENDING/CLAIMED 可完成。

- 外部业务副作用失败后重试或补偿，不删除已形成的审批审计事实。

## 10.3 数据保留与归档

审批当前数据、审计记录和附件保留期应由租户策略控制。第一阶段至少实现逻辑删除限制、附件生命周期关联、数据库备份以及审计记录禁止普通管理员修改。大规模历史数据分区与归档在第二阶段实施。

# 11. 安全与多租户

## 11.1 身份认证与授权

- 外部系统使用 OAuth2 Client Credentials，早期内部环境可兼容 API Key，但必须可轮换。

- 管理端使用 OIDC/企业 SSO；审批权限同时检查用户身份、任务候选关系和租户边界。

- 平台角色建议包括 TenantAdmin、TemplateDesigner、Auditor、Operator、Approver。

- 模板和实例访问实施 RBAC + 资源归属校验；敏感场景增加 ABAC 条件。

- 禁止仅依靠前端隐藏按钮实现授权，所有写操作必须在应用层再次校验。

## 11.2 多租户隔离

第一阶段采用共享数据库、共享 Schema、所有业务表强制 tenant_id 的模式。Repository 查询必须由 TenantContext 自动附加租户条件；唯一索引包含 tenant_id；缓存键、对象存储路径、日志和指标标签都必须带租户边界。高等级租户未来可迁移为独立 Schema 或独立数据库。

## 11.3 安全控制清单

| 领域 | 首期控制 |
| --- | --- |
| 传输 | TLS；内部 Dubbo Triple 启用身份认证或在受控网络内配合 mTLS |
| 存储 | 数据库与对象存储加密；敏感字段应用级加密/脱敏 |
| Webhook | HMAC 签名、时间戳、防重放、HTTPS、目标地址 SSRF 校验 |
| 附件 | 类型/大小限制、病毒扫描接口、临时授权下载 |
| 审计 | 登录、模板发布、审批、管理员修复、凭证变更全部留痕 |
| 凭证 | 通过 Secret Manager/KMS 管理，禁止写入代码和日志 |

# 12. 可观测性与运维

## 12.1 可观测性

- 使用 OpenTelemetry 统一 trace、metrics 和 logs，上下文携带 traceId、tenantId、applicationId、instanceId。

- 核心指标：实例创建/完成数、任务处理延迟、待办积压、超时数、规则失败、Outbox 积压、Webhook 成功率。

- 日志采用结构化 JSON，审批意见、表单敏感字段和 Token 不进入普通日志。

- 健康检查区分 liveness、readiness，并检查数据库和流程引擎必要依赖。

## 12.2 运维操作

| 操作 | 要求 |
| --- | --- |
| 重放 Webhook | 按 deliveryId 重放；保留原事件并生成新尝试记录 |
| 重新发布 Outbox | 仅对未发布/失败事件开放，不改变聚合状态 |
| 终止卡死实例 | 管理员权限、原因必填、审计记录、可选双人复核 |
| 调整处理人 | 走转交领域命令，不直接更新数据库 |
| 数据修复 | 禁止常态化 SQL 修改；使用受审计修复命令或一次性迁移 |

## 12.3 备份与恢复

建议数据库每日全量备份并持续增量/WAL 归档，明确 RPO ≤ 15 分钟、RTO ≤ 2 小时作为首期目标。至少每季度执行一次恢复演练；对象存储附件和密钥备份纳入同一演练。

# 13. 技术选型与工程规范

## 13.1 推荐技术栈

| 层面 | 选择 | 第一阶段备注 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | JDK 21 | 统一 LTS 运行时 |
| 应用 | Spring Boot 3.x | Web、安全、配置与测试生态 |
| RPC | Dubbo 3.x Triple | 内部契约；外部仍以 REST 为主 |
| 流程 | Flowable | 嵌入 approval-center，通过 WorkflowEnginePort 隔离 |
| 数据库 | PostgreSQL / MySQL | 二选一；生产使用主备/托管高可用 |
| 访问层 | MyBatis 或 jOOQ | 显式 SQL，便于租户条件与性能治理 |
| 规则 | CEL + 审批矩阵 | 首期不开放任意脚本 |
| 缓存 | Redis（可选） | 只做缓存、短期令牌/限流，不做审批事实源 |
| 消息 | 数据库 Outbox 起步；RocketMQ 可选 | 规模和消费者数量上升后接入 |
| 文件 | S3/MinIO | 附件与证据，数据库保存引用 |
| 观测 | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana | 可先接现有企业监控平台 |
| 交付 | Docker Compose / 容器平台 | 首期不强制 Kubernetes |

## 13.2 工程规范

- API contract、domain、infrastructure 分层依赖单向；使用 ArchUnit 防止越层。

- 数据库变更使用 Flyway/Liquibase；禁止应用启动时无审查自动改生产表。

- 公共 API、Dubbo contract 和事件 Schema 都遵循向后兼容原则。

- 领域事件使用过去式命名；命令使用动词；状态枚举禁止复用显示文案。

- 所有时间以 UTC 存储，界面按租户时区展示；金额使用 decimal + currency。

- 功能开关用于模板模拟、批量审批和 AI 试点，支持按租户灰度。

# 14. 测试策略

| 测试层级 | 覆盖重点 | 建议工具 / 做法 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 聚合不变量、状态转换、规则边界、会签计算 | JUnit 5、属性测试 |
| 集成测试 | 数据库事务、Flowable Adapter、Outbox、租户过滤 | Testcontainers |
| 契约测试 | REST、Dubbo DTO、Webhook/事件向后兼容 | OpenAPI 校验、Pact/Schema Test |
| 流程测试 | 每个模板的成功、拒绝、撤回、超时、并发路径 | 流程用例矩阵、时钟可控 |
| 安全测试 | 越权、跨租户、重放、SSRF、附件、敏感日志 | SAST/DAST + 手工审查 |
| 性能测试 | 发起、任务完成、待办查询、Outbox 积压恢复 | k6/JMeter，基于目标 SLI |
| 恢复测试 | 进程崩溃、重复消息、DB 切换、Webhook 失败 | 故障注入与恢复演练 |

## 14.1 必测并发场景

- 同一任务被两个审批人同时提交。

- 客户端超时后使用相同 Idempotency-Key 重试发起。

- 本地事务已提交但进程在消息发布前崩溃。

- Webhook 接收方处理成功但响应超时，平台再次投递。

- 模板发布期间有新实例启动，必须只选择一个确定版本。

# 15. 实施计划

## 15.1 10-12 周建议里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| M0 方案与骨架 | 第 1 周 | 领域词汇、仓库结构、CI、数据库基线、OpenAPI/Dubbo contract |
| M1 定义与运行时 | 第 2-4 周 | 模板/版本、表单校验、Flowable Adapter、实例启动和查询 |
| M2 任务与规则 | 第 5-7 周 | 待办、同意/拒绝/撤回/转交、CEL、审批矩阵、会签 |
| M3 集成与安全 | 第 8-9 周 | OAuth2、多租户、Webhook、Outbox、审计、附件 |
| M4 运营与验收 | 第 10-11 周 | 管理查询、监控告警、性能/安全/恢复测试、文档 |
| 缓冲与试点 | 第 12 周 | 接入 1-2 个真实业务系统、问题修复、上线评审 |

## 15.2 团队配置建议

基础配置建议为：1 名产品/业务分析、1 名技术负责人、2-3 名后端、1 名前端、1 名测试（可共享）、0.5 名 DevOps/安全支持。若只有 2-3 名研发，应将表单设计器、委托、批量审批和 AI 试点降为 P1。

## 15.3 任务拆分原则

- 按可验收业务能力拆分，不按 Controller/Service/DAO 技术层拆分迭代。

- 每个能力同时包含 API、领域逻辑、审计、监控、测试和失败处理。

- 优先完成一个端到端竖切：发起 → 人工审批 → 完成 → Webhook，再扩展节点类型。

# 16. 验收标准

## 16.1 产品验收

- 至少两个不同业务类型的模板能够独立配置并运行，不需要修改核心代码。

- 外部系统可通过 API 发起、查询并接收最终结果 Webhook。

- 支持串行、条件、并行/会签路径以及同意、拒绝、撤回、转交。

- 管理员能查看完整时间线、规则命中和回调交付记录。

- 同一发布版本下，使用相同输入得到确定的路径和审批人解析结果。

## 16.2 技术验收

- 通过跨租户访问、重复请求、并发审批和回调重放测试。

- 达到第 2.3 节约定的性能和可用性指标，或形成经批准的差异记录。

- 数据库恢复、Outbox 恢复和 Webhook 重放至少完成一次演练。

- 核心领域模块不依赖 Flowable、Dubbo、ORM 具体实现。

- API、事件 Schema、部署、运维、备份和故障处理文档齐全。

上线门槛  若幂等、跨租户隔离、审计完整性、任务并发控制或 Webhook 重放任一项未通过，则不建议进入生产试点。

# 17. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 把 DDD 模块过早拆成多个服务 | 开发和运维成本过高 | 第一阶段只保留两个部署单元；以拆分阈值驱动演进 |
| 领域模型被 Flowable 对象侵入 | 未来升级/替换引擎困难 | 使用 WorkflowEnginePort 和映射表，公共模型使用自有 ID |
| 审批人解析依赖组织系统 | 组织接口故障阻塞发起 | 适配器、超时、缓存快照和明确失败策略 |
| Webhook 重复导致业务副作用 | 重复付款/重复操作 | 事件 ID、HMAC、接收方幂等、重放审计 |
| 规则配置错误 | 错误自动通过或错误路径 | 发布校验、模拟、版本、灰度、异常默认转人工 |
| 多租户条件遗漏 | 严重数据泄露 | Repository 强制 TenantContext、集成测试、数据库策略评估 |
| 范围持续膨胀 | MVP 无法按期上线 | P0/P1 门禁，真实业务试点优先，延期能力不进入主路径 |

# 18. 后续演进

## 18.1 拆分微服务的触发条件

- 任务查询与运行时写入出现明显不同的扩容需求。

- Webhook/通知故障需要独立隔离和发布。

- 不同团队分别拥有流程定义、运行时或集成能力。

- 单体发布频率成为团队协作瓶颈。

- 某模块需要独立数据生命周期或合规边界。

## 18.2 建议演进顺序

- 先将 worker 独立部署，并接入 RocketMQ/Kafka。

- 按读写压力拆出 Task Query/Search，必要时接入 OpenSearch。

- 将 Integration/Notification 拆为独立服务，形成连接器体系。

- 建设规则发布治理、脚本沙箱和完整流程测试平台。

- 引入 AI 摘要、材料检查、路由建议和低风险自动化评测。

- 达到规模与监管要求后，再评估单元化、跨区域容灾和 OceanBase。

# 附录 A：发起审批接口示例

POST /v1/approval-instances
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: 01J5-ORDER-20260815-0001
Content-Type: application/json

{
  "templateKey": "purchase_request",
  "externalBusinessKey": "PO-2026-000123",
  "initiator": { "type": "USER", "id": "u_10086" },
  "variables": {
    "amount": 23500.00,
    "currency": "MYR",
    "departmentId": "d_finance",
    "riskLevel": "MEDIUM"
  },
  "callbackContext": { "source": "procurement" }
}

## 建议响应

HTTP/1.1 201 Created
{
  "requestId": "req_01J5...",
  "instanceId": "appr_01J5...",
  "externalBusinessKey": "PO-2026-000123",
  "status": "RUNNING",
  "definitionVersion": 3,
  "createdAt": "2026-08-15T06:30:00Z"
}

# 附录 B：状态模型

| 对象 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ApprovalInstance | DRAFT | 仅用于允许草稿发起的场景；首期可选 |
| ApprovalInstance | RUNNING | 流程正在等待任务、规则或定时器 |
| ApprovalInstance | APPROVED | 流程按定义成功通过 |
| ApprovalInstance | REJECTED | 被拒绝并按定义结束 |
| ApprovalInstance | WITHDRAWN | 发起人在允许条件下撤回 |
| ApprovalInstance | TERMINATED | 管理员或业务系统强制终止 |
| ApprovalTask | PENDING | 待认领或待处理 |
| ApprovalTask | CLAIMED | 已认领但尚未完成 |
| ApprovalTask | APPROVED/REJECTED | 以审批动作完成 |
| ApprovalTask | TRANSFERRED/CANCELLED | 已转交或因流程推进被取消 |

状态转换必须通过领域命令完成。普通业务代码和运维脚本不得直接更新状态字段；任何管理员修复都应形成单独命令和审计记录。

# 附录 C：待确认事项与参考资料

## C.1 立项评审前待确认

| 事项 | 建议默认值 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 首个试点场景 | 采购申请或费用申请，选择规则清晰、外部副作用可控的场景 | 产品/业务 |
| 数据库 | 优先使用团队已有 PostgreSQL 或 MySQL 标准 | 架构/运维 |
| 身份来源 | 企业 OIDC/SSO；组织关系通过适配器读取 | 安全/IT |
| 消息队列 | MVP 可用 Outbox 轮询；已有 RocketMQ 时直接接入 | 架构 |
| 表单设计器 | 首期基础组件，不建设通用低代码平台 | 产品/前端 |
| RPO/RTO 与保留期 | RPO 15 分钟、RTO 2 小时；保留期按业务合规确认 | 业务/合规/运维 |

## C.2 参考资料

- Apache Dubbo Protocol Overview: https://dubbo.apache.org/en/overview/mannual/java-sdk/reference-manual/protocol/overview/

- Flowable Open Source Documentation: https://www.flowable.com/open-source/docs/oss-introduction

- Apache Seata Transaction Models: https://seata.apache.org/docs/v2.5/overview/what-is-seata/

- Common Expression Language: https://cel.dev/

- OpenTelemetry Java: https://opentelemetry.io/docs/languages/java/

- NIST AI Risk Management Framework: https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/

## C.3 文档结论

推荐立项基线  以模块化 DDD 核心服务为主体，用 Dubbo Triple 提供内部契约，用 REST/Webhook 服务外部系统，用 Flowable 承担可靠流程状态机。第一阶段先做可上线的通用审批闭环，再依据真实压力和组织边界拆分微服务。